بسمه‌تعالی

| فرم 3 م ر | خلاصه اطلاعات پروژه جديد پيشنهادي | مرکز رشد ... |
| --- | --- | --- |

# عنوان پروژه: امکان سنجی تشخیص کوله ‌پشتی در تصاویر با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته تشخیص اشیاء

# کاربر (بهره‌بردار): ....................

# عنوان تیم: دیده رایان

# نام و نام خانوادگی مسئول تیم و شماره تماس: محمد حسین فخری - 09139362078

# مدت‌زمان و نفرساعت اجرای پروژه: 3 ماه و 800 نفرساعت

# اطلاعات کلی پروژه

| نوع پروژه: | ☒ مطالعاتی/ دانش‌محور | ☐ سامانه‌ای/ محصول‌محور |  | ☐ غیرسامانه‌ای/ خدمات‌محور |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| علل تعریف پروژه: | ☒ ایده‌محور/ آینده‌پژوهی | ☐ تقاضامحور/ نیاز اخذ نشده‌است. |  | ☐ نیازمحور/ اسناد نیاز وجود دارد. |
| مرحله بلوغ پروژه: | ☒ امکان‌سنجی | ☐ توسعه فنّاوری |  | ☐ توسعه محصول |
| مرحله اجرای پروژه: (انتخاب بیش از یک مورد ممکن است) | ☐ طراحی | ☐ ساخت |  | ☐ آزمون |
| وابستگی یا ارتباط پروژه با پروژه‌های دیگر: | ☐ بخشی از یک پروژه دیگر است. (نام پروژه: ...........................................) |  |  |  |
|  | ☒ یک موضوع مستقل از پروژه‌های دیگر است. |  | ☐ می‌تواند بخشی از یک پروژه سامانه‌ای باشد. |  |

# ضرورت و اهمیت پروژه

با گسترش روزافزون استفاده از فناوری‌های بینایی ماشین در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، نظارت شهری و حمل‌ونقل عمومی، نیاز به سامانه‌هایی که بتوانند به‌صورت خودکار اشیاء خاص را در تصاویر شناسایی کنند، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. یکی از این کاربردهای مهم، تشخیص کوله‌پشتی در تصاویر است؛ چراکه این شیء می‌تواند حامل وسایل شخصی، اقلام ممنوعه یا اشیاء مشکوک باشد و شناسایی به‌موقع آن در بسیاری از موقعیت‌ها، از جمله فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و مراکز آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای سطح امنیت دارد.

اجرای چنین طرحی می‌تواند به توسعه سیستم‌های هوشمند پایش تصویری کمک کرده و زیرساختی مناسب برای تحلیل خودکار داده‌های تصویری در محیط‌های پرتردد فراهم آورد

# اهداف پروژه

هدف کلی:

- توسعه و ارزیابی یک سامانه تشخیص کوله‌ پشتی در تصاویر با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و بینایی ماشین:
هدف اصلی این پژوهش طراحی سیستمی است که بتواند حضور یا عدم حضور کوله‌ پشتی را در تصاویر شناسایی کند و در نهایت عملکرد آن در شرایط مختلف بررسی شود.

اهداف جزئی:

- گردآوری و آماده‌سازی مجموعه داده مناسب شامل تصاویر دارای و فاقد کوله ‌پشتی:
برای آموزش و ارزیابی مدل، نیاز به داده‌های متنوع با برچسب‌های دقیق وجود دارد تا سیستم بتواند در شرایط واقعی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

- طراحی و پیاده‌سازی مدل تشخیص شیء برای شناسایی کوله ‌پشتی در تصاویر:
این هدف شامل انتخاب و ساختاردهی مدل مناسب برای تشخیص دقیق کوله‌ پشتی از سایر اجسام موجود در تصویر است.

- آموزش و ارزیابی مدل با استفاده از معیارهای دقت، نرخ بازیابی و سرعت اجرا:
بررسی کارایی مدل بر اساس معیارهای کمی مانند Precision ،  Recall و زمان پاسخ‌دهی به‌منظور سنجش کیفیت نهایی سیستم.

- مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در شرایط نوری و محیطی متنوع:
برای بررسی پایداری سیستم، عملکرد آن در تصاویر گرفته‌شده از محیط‌های مختلف (روشن، تاریک، شلوغ، خلوت و...) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

- ارائه پیشنهاداتی برای بهبود دقت سیستم در کاربردهای واقعی:
در پایان پژوهش، راهکارهایی برای ارتقای عملکرد مدل در سناریوهای واقعی و عملی ارائه خواهد شد.

# ويژگي‌هاي اصلي و مشخصات عمومی و فني محصول پروژه

مشخصات عمومی طرح:

این طرح با هدف توسعه یک الگوریتم تشخیص اشیاء پیشرفته، به‌ویژه برای شناسایی دقیق کوله‌پشتی در تصاویر نظارتی طراحی شده است. در محیط‌های عمومی مانند فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو و مراکز تجاری، شناسایی خودکار اشیایی مانند کوله‌پشتی می‌تواند نقش کلیدی در افزایش امنیت و پیشگیری از تهدیدات احتمالی ایفا کند. با توجه به چالش‌هایی مانند ازدحام، زوایای پیچیده دوربین و اندازه کوچک کوله‌پشتی در تصویر، هدف این طرح بهره‌گیری از مدل‌های یادگیری عمیق پیشرفته (مانند DETR ، YOLOv12  و DINO و تکنیک‌های بهینه‌سازی داده برای ارتقاء دقت و سرعت تشخیص است. پیاده‌سازی این سیستم می‌تواند به‌عنوان یکی از اجزای هوشمند سیستم‌های نظارت تصویری در مکان‌های پرخطر مورد استفاده قرار گیرد و در تصمیم‌گیری‌های آنی و افزایش ایمنی محیط نقش مؤثری داشته باشد.

مشخصات فنی طرح:

الگوریتم پیشنهادی بر پایه یادگیری عمیق و بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی پیشرفته برای تشخیص اشیاء توسعه داده می‌شود. در این طرح از مدل‌های مدرن تشخیص مانند YOLOv12 ، و DETR استفاده خواهد شد که قابلیت بالایی در شناسایی دقیق اشیاء کوچک مانند کوله‌پشتی در تصاویر پیچیده دارند. این مدل‌ها با معماری‌های CNN ، امکان پردازش مؤثر تصاویر در شرایط واقعی نظارتی را فراهم می‌کنند. همچنین یکی از اهداف کلیدی طرح، بهینه‌سازی الگوریتم جهت کاهش زمان پردازش و افزایش دقت شناسایی در محیط‌های پر ازدحام و متغیر است. الگوریتم توسعه‌یافته باید قادر باشد حضور کوله‌پشتی را در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت تشخیص دهد، تا در سیستم‌های نظارت تصویری و امنیتی به‌طور عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. در این فاز، توسعه و آموزش مدل بر روی مجموعه‌ای از تصاویر واقعی و متنوع انجام خواهد شد

کاربرد و پیاده‌سازی:

الگوریتم نهایی پس از طی مراحل آموزش، بهینه‌سازی و ارزیابی در سناریوهای مختلف، قابلیت پیاده‌سازی در سیستم‌های نظارت تصویری را خواهد داشت. این سیستم‌ها می‌توانند در محیط‌های عمومی مانند فرودگاه‌ها، پایانه‌های حمل‌ونقل، مراکز خرید و اماکن حساس امنیتی به‌کار گرفته شوند. هدف از به‌کارگیری این الگوریتم، شناسایی سریع و دقیق اشیایی مانند کوله‌پشتی است که در بسیاری از موارد می‌توانند حامل اقلام مشکوک یا خطرناک باشند. با استفاده از این سیستم، اپراتورهای نظارتی می‌توانند بدون نیاز به پایش دستی مداوم، هشدارهای هوشمند و بلادرنگ در مورد حضور کوله‌پشتی در تصویر دریافت کنند. همچنین این الگوریتم قابلیت توسعه برای شناسایی سایر تجهیزات یا اشیای خاص را داراست و می‌تواند در سیستم‌های هشدار زودهنگام، امنیت مرزی، مدیریت جمعیت و پایش تهدیدهای بالقوه نیز به کار رود. اجرای این الگوریتم به‌عنوان بخشی از سیستم هوشمند امنیتی، موجب افزایش سرعت واکنش و بهبود مدیریت بحران در موقعیت‌های حساس خواهد شد.

# سوابق پژوهش‌ها و محصولات مشابه موجود در سطح کشور و دنیا

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دوربین‌های هوشمند با قابلیت تشخیص چهره، تشخیص اشیاء (کیف، کوله‌پشتی، خودرو و…) مجهز به الگوریتم‌های AI داخلی برای پردازش در Edge مناسب برای اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و حمل و نقل عمومی | CNN | Hikvision DeepinView Series | افزایش چشمگیر دقت شناسایی چهره‌ها حتی در تصاویر با کیفیت پایین و شرایط نوری نامناسب. کاهش قابل توجه زمان پردازش تصاویر با استفاده از پردازش درون دوربین (Edge AI) که باعث بهبود سرعت واکنش سیستم‌های امنیتی شده است. شناسایی دقیق انواع اشیاء از جمله کوله‌پشتی، کیف و اشیاء متروکه در محیط‌های مختلف. کاهش بار کاری سرورها و بهینه‌سازی منابع شبکه با پردازش محلی داده‌ها در خود دوربین. افزایش کارایی و قابلیت اطمینان سیستم‌های نظارتی در اماکن عمومی، فرودگاه‌ها، مراکز خرید و سازمان‌های حساس. امکان ارسال هشدارهای فوری و دقیق در صورت شناسایی رویدادهای مشکوک و تهدیدات امنیتی. |  |  |
| 2 | سیستم نظارتی جهات تشخیص اشیای مشکوک | CNN | Dahua WizMind | سیستم نظارتی با هوش مصنوعی قوی تشخیص چندگانه اشیاء و رفتارهای مشکوک قابلیت هشدار زنده و آنالیز ویدیو |  |  |

- وجوه تمایز با ردیف 1 عبارت است از:

طرح پیشنهادی ما به طور خاص بر بهبود کیفیت تصاویر گرفته‌شده از محیط‌های واقعی جامعه مانند دوربین‌های مداربسته شهری و خیابانی تمرکز دارد. برخلاف بسیاری از روش‌های مشابه که روی تصاویر ثابت یا محیط‌های کنترل‌شده متمرکز هستند، این طرح با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی شرایط محیطی شهری، الگوریتمی توسعه می‌دهد که بتواند با نویز، تاری، و تغییرات نور در تصاویر واقعی مقابله کند. این رویکرد منحصر به فرد به الگوریتم اجازه می‌دهد تا در مواجهه با چالش‌های متنوع‌تر دقت شناسایی چهره‌ها را به صورت قابل توجهی ارتقا دهد و در نتیجه سیستم‌های نظارتی هوشمند را به سطح بالاتری از کارایی برساند.

- وجوه تمایز با ردیف 2 عبارت است از:

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز طرح ما، توسعه الگوریتم سوپر رزولوشن پیشرفته است که علاوه بر افزایش وضوح و جزئیات تصاویر، بهینه‌سازی ویژه‌ای برای شرایط نوری متغیر و نامناسب در محیط‌های شهری دارد. این الگوریتم با بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین یادگیری عمیق، قادر است کیفیت تصاویر با رزولوشن پایین را به سرعت و با دقت بالا بازسازی کند و جزئیات مهم چهره‌ها را حفظ نماید. این ویژگی باعث می‌شود شناسایی چهره‌ها در محیط‌های پیچیده و پرچالش همچون خیابان‌ها و مکان‌های عمومی با کارایی بسیار بهتری انجام شود، در حالی که بسیاری از روش‌های موجود فقط در محیط‌های کنترل‌شده عملکرد مطلوبی دارند.

# سوابق پژوهش‌ها و اقدامات مرتبط انجام‌شده توسط تیم پیشنهاددهنده

| ردیف | عنوان پژوهش یا محصول | نوع | محل اجرا | دستاورد | آخرین وضعیت | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

# سِیر پروژه‌های قبلی و بعدی

| ردیف | عنوان پروژه | زمان تخمینی (ماه) | هزینه تخمینی (میلیون تومان) | دستاورد کلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پروژه اول |  |  |  |  |
| پروژه دوم |  |  |  |  |
| پروژه سوم |  |  |  |  |

# جزئیات روش فنی انجام پروژه

مبانی علمی:

طرح حاضر در حوزه‌ی بینایی ماشین (Computer Vision) و یادگیری عمیق  (Deep Learning) قرار می‌گیرد و به‌طور خاص به تشخیص اشیاء  (Object Detection) از نوع تک‌کلاسه  ,کلاس کوله‌پشتی می‌پردازد. در سال‌های اخیر، الگوریتم‌های تشخیص شیء با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) و معماری‌های مدرن مانند YOLO ،  Faster R-CNN و    DETR  به دقت‌های بسیار بالا دست یافته‌اند. در این میان، شناسایی کوله‌پشتی به‌عنوان یکی از اشیاء قابل حمل با اهمیت امنیتی بالا، به ‌ویژه در محیط‌های عمومی مانند فرودگاه‌ها، مدارس و ایستگاه‌ها، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

روش انجام طرح:

روش اجرا:

- مرحله ۱: امکان سنجی و مطالعه روش های پیشین

- مرحله ۲: جمع‌آوری اولیه  داده  به صورت محدود (تصاویر حاوی کوله‌پشتی)

- مرحله ۲: برچسب‌گذاری داده‌ها در قالب YOLO یا COCO

- مرحله ۳: آموزش مدل پایه مانند روی داده‌ها

- مرحله ۴: ارزیابی مدل با معیارهایی مانند mAP، precision، recall

- مرحله ۵: ارائه پروتوتایپ اولیه و تست آن آن با تصاویر افلاین

بهینه‌سازی و ارزیابی:

برای بهینه‌سازی و ارزیابی الگوریتم تشخیص کشتی، ابتدا مدل‌های مختلف مانند YOLO، DETR و ConvNeXt آموزش و تنظیم می‌شوند. با استفاده از داده‌های متنوع و برچسب‌خورده، هدف دستیابی به دقت بالا و سرعت پردازش مناسب است. در مرحله ارزیابی، عملکرد مدل‌ها با معیارهایی مثل mAP و زمان پردازش در شرایط مختلف محیطی و نوری اندازه‌گیری می‌شود. همچنین از روش‌هایی مانند تنظیم هایپرپارامترها، افزایش داده و بهینه‌سازی ساختار شبکه برای بهبود دقت و کاهش خطا استفاده خواهد شد. این مراحل به ارتقای کیفیت و کارایی مدل در کاربردهای واقعی کمک می‌کنند

# فعالیت‌ها و دستاوردهای پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت اصلي | دستاورد (خروجی‌های فعالیت اصلی) | مهم‌ترین کارها | حجم کار (نفرساعت) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تعریف دقیق مسئله و اهداف پروژه | - بررسی دقیق ابعاد مسئله، استخراج پارامترها و اهداف مسئله، فرموله نویسی مسئله | سند تعریف مسئله | - 80 |
| 2 | مطالعه ادبیات و بررسی روش‌های موجود | - در این مرحله، روش‌های مختلف تشخیص اشیاء با تمرکز بر شناسایی کوله‌پشتی بررسی می‌شوند. روش‌های سنتی و یادگیری عمیق، به ویژه مدل‌های پیشرفته‌ی تشخیص اشیاء مانند YOLO و Faster R-CNN، مورد مطالعه قرار می‌گیرند تا بهترین روش با دقت و کارایی مناسب انتخاب شود. | سند ادبیات پیشین | - 80 |
| 3 | انتخاب داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها | • استفاده از مجموعه داده‌های استاندارد و یا ایجاد دیتاست اختصاصی برچسب‌خورده برای آموزش مدل. | سند جمع آوری داده مجموعه داده آماده سازی شده | - 280 |
| 4 | طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم اولیه | - انتخاب معماری مناسب - تنظیم ابرپارامترها (نرخ یادگیری، تعداد لایه‌ها، اندازه فیلترها). | ارائه کد پیاده سازی شده سند طراحی و پیاده سازی | - 200 |
| 5 | ارزیابی عملکرد الگوریتم | - بررسی و ارائه معیارهای ارزیابی - مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی با روش‌های موجود. - تجزیه و تحلیل نتایج | ارائه سند نتایج بدست آمده ارائه نتایج پیاده سازی | - 40 |
| 6 | بهینه‌سازی و بهبود الگوریتم با داده های اماده شده | - افزایش دقت: فاین تیون کردن مدل با داده های آماده شده | ارائه کد بهینه شده | - 80 |
| 7 | ارائه نتایج و مستندسازی | - ارائه نتایج نهایی - ارائه مستندات | - مستندات و نتایج نهایی | - 40 |
| مجموع |  |  |  | 800 |

# اعضای تیم اجرای پروژه

| رديف | نام و نام خانوادگی | وضعیت تحصیلی | موضوع همکاری در پروژه | مشارکت ماهانه (ساعت) | درصد مشارکت در کل پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وحید محمدی | کارشناسی | برنامه نویس | 400 | 50 |
| 2 | محمد حسین فرخی | کارشناسی | برنامه نویس | 400 | 50 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# جدول هزینه‌ها

| ردیف | نوع هزینه | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (تومان) | هزینه (میلیون‌تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه نیروی انسانی | تیم مجری |  |  |  |
|  |  | مشاور |  |  |  |
| 2 | اقلام مصرفی |  |  |  |  |
| 3 | هزینه‌های جانبی |  |  |  |  |
| 4 | اقلام سرمایه‌ای |  |  |  |  |
| مجموع: |  |  |  |  | 60 |

# گام‌نمای زمانی پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت اصلي | حجم فعالیت | مدت‌زمان (ماه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | هزینه گام (میلیون‌تومان) | درصد وزني فعاليت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | تعریف دقیق مسئله و اهداف پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
| 2 | مطالعه ادبیات و بررسی روش‌های موجود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
| 3 | انتخاب داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 35 |
| 4 | طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم اولیه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 25 |
| 5 | ارزیابی عملکرد الگوریتم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |
| 6 | بهینه‌سازی و بهبود الگوریتم با داده های آماده شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 |
| 7 | ارائه نتایج و مستندسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |
| مجموع: |  | 800 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 100 |

# ریسک‌هاي احتمالی در اجرای پروژه

| ردیف | نوع ریسک | ریسک | روش کم‌اثر کردن ریسک |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | فنی | محدودیت پردازشی |  |
| 2 | فنی | محدودیت مجموعه داده |  |
| 3 | فنی | شرایط محیطی تست |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# تاریخ تکمیل فرم: 16/04/1404

# سایر موارد قابل‌ذکر:

طرح توسعه الگوریتم تشخیص کوله‌پشتی با تمرکز بر دقت و سرعت در شرایط محیطی و نوری متنوع، قابلیت‌های پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد. این الگوریتم توانایی شناسایی انواع کوله‌پشتی در تصاویر با پس‌زمینه‌های پیچیده را دارد و به سادگی با سیستم‌های نظارتی و امنیتی موجود قابل ادغام است. علاوه بر این، قابلیت یادگیری مستمر و به‌روزرسانی مدل، همراه با رعایت مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی، این طرح را به راه‌حلی موثر و پایدار در حوزه نظارت تصویری تبدیل می‌کند. همچنین، این سیستم با ارائه داده‌های تحلیلی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های امنیتی و مدیریتی کمک نماید.

# پیوست‌ها

| 1 | ☐ شناسنامه‌ی تیم * ( فرم 1م‌ر) | 2 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ☐ رزومه‌ی اعضاء تیم * | 4 | ☐ مستندات مرتبط با سوابق تیم |
| 5 | ☐ مستندات مرتبط با مشخصات فنی پروژه | 6 | ☐ اعلام نیاز/ RFP کاربر |